Projektplan
Spel i Scratch
Alexander & Angelica
Version 1.0

Spel i Scratch
Roger Sundh, HT2015
Smålandsgymnasiet

Namn	Ansvar	Telefon	E-post
Alexander Brattström	Medlem
Angelica Jakobsen	Medlem		angelica.jakobsen.student13@smalandsgymnasiet.com

E-postlista för hela gruppen: roger.sundh@musiktronik.se
Hemsida: http://www.xyz@xyz.com

Kund: Smålandsgymnasiet, Växjö,
Kontaktperson hos kund: Roger Sundh, roger.sundh@smalandsgymnasiet.com

Innehåll
Beställare
Översiktlig beskrivning av projektet
Syfte
Leveranser
Begränsningar
Planering
Före projektstart
Under projektet
Efter projektet
Organisationsplan för projektet
Dokumentplan
Utvecklingsmetodik
Rapporteringsplan
Mötesplan
Resursplan
Personer
Lokaler
Verktyg
Ekonomi
Milstolpar
Aktiviteter
Tidplan
Kvalitetsplan
Testplan
Riskanalys
Avslut
Referenser

Dokumenthistorik
Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
1.0	2015-11-13	Första versionen	Angelica

Beställare
Smålandsgymnasiet, Roger Sundh.
1. Översiktlig beskrivning av projektet
  1. Syfte
Båda i gruppen ska utveckla ett spel i skratch.
  1. Leveranser
Slutlig redovisning av projektet ska ske vecka 49.
  1. Begränsningar
Utvecklingen begränsas till en fungerande prototyp, gjord i programmeringsverktyget Scratch.
1. Planering
  1. Före projektstart
Ställa sig frågor så som hur ska spelet fungera? Hur ska det se ut? Vad ska finnas med?
  1. Under projektet
Skapa katalogstruktur på datorn som stödjer projektets framskridande. Lägg allt material under mamp/htdocs/scratchspel
Skapa bilder och musik/effektljud.
Ta fram en prototyp i det valda utvecklingsverktyget (Scratch)
Skriva projektdokument.
Uppdatera projektets GitHubsida.
  1. Efter projektet
Redovisa
Organisationsplan för projektet
Angelica Jakobsen är projektledare och Alexander Brattström är projektdeltagare. Arbetsuppgifterna fördelar sig lika i gruppen.

Dokumentplan

Dokument	Ansvarig	Mottagare	Syfte
Kravspecifikation	Elev Elevsson / Student Studentdotter	Smålandsgymnasiet	Klargöra projektets krav.
Projektplan	Elev Elevsson	Smålandsgymnasiet	Vara ett stöd för projektledaren
Systemskiss	Student Studentdotter	Smålandsgymnasiet	Vara ett stöd för projektledaren
Tidplan	Student Studentdotter	Smålandsgymnasiet	Visa projektets aktiviteter ur ett tidsmässigt perspektiv
Projektrapport	Elev Elevsson / Student Studentdotter	Smålandsgymnasiet	Redovisa projektarbetets utförande och resultat
Användarmanual	Elev Elevsson	Smålandsgymnasiet	Visa användaren hur produkten ska skötas

Utvecklingsmetodik
Projektet kommer att utföras med hjälp av programmeringsverktyget Scratch och GitHub. För att skapa bilder används Photoshop eller något likvärdigt program. Ljudeffekter hämtas från nätet eller spelas in med hjälp av Audacity. Löpande hålls projektet uppdaterat via GitHub
(Infoga länk till projektets GitHubsida)
Rapporteringsplan
Projektarbetet avslutas med en rapport. Den skrivs av projektdeltagarna löpande under arbetets gång. Rapporten lämnas till kunden vid projektarbetets slut.
Mötesplan
Möten sker fortlöpande (under lektionerna). Övrig kommunikation sker via GitHub eller mejl.
1. Resursplan
  1. Personer
Angelica Jakobsen
Alexander Brattström
  1. Lokaler
Utvecklingen sker i skolan och hemma.
  1. Verktyg
I huvudsak används datorn (Mac) med de nödvändiga verktygen.
Scratch (online eller installerad version)
GitHub
Google Docs
Photoshop
Audacity

  1. Ekonomi
Det finns inga pengar
Milstolpar
- Kravspecifikation godkänd.
- Projektplan godkänd.
- Systemskiss godkänd.
- Tidplan godkänd.
- Rapportdisposition godkänd.
- Projektrapporten avslutad

Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Beskrivning	Beräknad tid tim
	Samla material	Insamling av bilder, ljud mm	10
	Reflektion	Tid för tankearbete	10
	Skapa projektstruktur (utforskaren, GitHub mm) Administration	Lägga upp GitHubsidan. Skapa mapparna i htdocs. Bestämma roller (projektledare, deltagare mm)	60
	Programmera i Scratch	Skapa programmet i Scratch	50
	Skriva projektdokument	Skriva projektets samtliga dokument	100
	Tester och verifiering	Test och verifiering av alla funktioner	60

Tidplan
Tidplanen är skriven i Excel och den bifogas som en separat bilaga i slutet av dokumentet.
1. Kvalitetsplan
  1. Testplan
Tester ska ske löpande. Förändringar införs på GitHub. Var noga med att beskriva ändringarna som genomförs.
Riskanalys
Sjukdomar och problem med programvara.
Avslut
Projektarbetet avslutas med en muntlig redovisning inför gruppen, samt med en skriftlig rapport.
Referenser